信息系统运行维护项目支出绩效自评报告

（2023年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目属于其他运转类项目，项目批复文件为《海南省大数据管理局关于海南省财政厅信息化运行维护项目（2022年）的复函》（琼数政函〔2022〕265号）。项目实施单位为海南省财政科技服务中心，主管部门为海南省财政厅。项目负责人为：肖正钦，联系电话：68567676。

本项目确保财政信息化系统运维工作常态化，使财政信息系统安全稳定、可持续运行，保障财政数据安全，通过提升运维服务质量有效促进信息系统服务效率，为财政信息化建设发展提供有力保障，有效支撑我省财政管理与改革工作顺利开展。项目主要内容包括：软硬件设备运维、业务应用系统运维、网络安全服务和其他运维服务等内容。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标

总体目标是完成海南省财政中心机房基础环境设施和信息系统软硬件运维,要求提供基础设施运维驻场服务,做好年度财政网络安全服务，租赁网络线路服务，保障财政信息系统安全稳定运行。

2.项目绩效目标设定情况

（1）产出指标：设置了等级保护测评完成率、网络安全审计日志存储期限、机房服务器等计算和存储资源设备故障次数等15项指标。

（2）效益指标：设置了召开视频会议次数和网络安全事故2项指标。

（3）满意度指标：设置了系统运维用户满意度、终端运维用户满意度2项指标。

（4）成本指标：设置了信息系统运行维护成本1项指标。

3.当年年度目标完成情况

项目完成了年度预期目标，确保财政信息系统安全稳定、可持续运行，保障财政数据安全，为财政信息化建设发展提供有力保障。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目根据《海南省人民政府办公厅关于印发<海南省 政务信息化项目建设管理办法>的通知》(琼府办〔2020〕38号)及实施细则，结合海南省财政科技服务中心内控管理制度开展工作，每项工作开展需请示审批，每笔资金支付需经过审批流程后才能支出。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数6,067,700元，资金总额-全年预算数4,950,613.43元；

财政资金-年初预算数6,067,700元，财政资金-全年预算数4,950,613.43元；

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数4,841,967.63元，资金总额-执行率97.81%；

其中：

财政资金-全年执行数4,841,967.63元，财政资金-执行率97.81%；

专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%；

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

项目资金专款专用，资金管理严格按照信息化项目管理有关规定执行，支出按照年初预算任务分解计划和项目合同款项进行支付，履行海南省财政科技服务中心内部审批流程，合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

海南省财政科技服务中心明确了各科职责分工，中心主任负责项目的资金管理，组织项目资金使用的检查和监督；信息科负责项目招标采购、项目实施和项目验收等工作；综合科负责项目的资金支付、资产管理等工作。

（二）项目管理情况

本项目经费使用严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行，信息科负责确定项目负责人，具体负责项目实施和执行，综合科负责项目资金管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况：等级保护测评完成率100%，实际完成率100%；网络安全审计日志存储期限大于等于6个月，实际存储期限1年；机房服务器等计算和存储资源设备故障次数小于等于10次 ，实际出现故障3次；密码测评完成率100% ，实际完成率100%；应用系统BUG修复率大于等于90%，实际完成率96.65%；网络安全应急演练次数大于等于1次，实际开展应急演练1次；网络安全培训次数大于等于1次，实际开展培训1次；网络安全事故次数小于等于4次，实际发生事故0次；视频会议故障率小于等于5%，实际出现故障率0%；机房基础设施（UPS、精密空调、环境监控、消防）故障次数小于等于6次，实际出现故障3次；应用系统故障修复率100%，实际故障修复率100%；网络病毒升级次数大于等于4次，实际完成升级4次；机房核心路由、交换机等网络设备故障次数小于等于6次，实际出现故障0次；防火墙特征库升级次数大于等于4次，实际完成升级4次；制作应用系统常见问题处理操作步骤12个，实际制作步骤30个。

2.效益指标完成情况：召开视频会议次数大于等于12次，实际完成29次；网络安全事故小于等于4次，实际发生网络安全事故0次。

3.满意度指标完成情况：系统运维用户满意度大于等于90%，实际满意度95.07%；终端运维用户满意度大于等于95%，实际满意度96.94%。

4.成本指标完成情况：信息系统运行维护成本小于等于606.77万元，全年实际完成支出484.2万元。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目的后续工作计划主要有：一是不断总结项目执行过程中存在的问题及分析原因，为下年度项目开展和绩效目标设置积累经验。二是进一步加强项目管理，科学合理编制项目预算和项目绩效目标。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目属于经常性项目，项目涉及的内容、合同数量较多，不确定性因素影响较大，影响着项目资金支出。在项目绩效目标设定和执行过程存在有些绩效目标无法确定目标完成情况。

建议：一是提高项目预算编制质量。加强项目预算编制的准确性，提高资金因素分配的科学性和规范性，严格按预算编制经济分类开展项目支出，项目支出资金占比与项目绩效目标相匹配。二是合理设定项目绩效目标。根据项目实际认真核准每项产出数量指标，科学合理设定项目各项绩效目标，避免出现项目绩效目标无法确定目标完成情况。